Y<x2

Individuelle Abschlussarbeit BLJ - Gym tracker

Von Mattia Tuor

Abgabedatum: 26.06.2026

Lehrfirma: Cistec AG

Inhalt

Änderungstabelle	3

1. Einleitung	4

1.1 Projektbeschreibung	4

1.2 Mögliche Risiken	4

2. Planung	5

2.1 Terminplan	5

2.2 Entscheidungsmatrix	5

3. Hauptteil	6

3.1 Vorgehen und Zwischenschritte	6

3.2 Ergebnis der Arbeit	6

3.3 Funktionsbeschreibung	6

3.4 Arbeitsjournal	6

Woche 1	6

3.5 Testplan	6

4. Zusätzliches	7

4.1 Bildverzeichnis	7

4.2 Quellenverzeichnis	7

# Änderungstabelle

| Version | Autor | Datum | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
| Version 1.0 | Mattia Tuor | 01.06.2026 | Erstellen des Dokuments und Grundstruktur |
| Version 1.1 | Mattia Tuor | 02.06.2026 | Tagesjournal erweitert und Überarbeitung des Dokuments (Projektbeschreibung, Riskien) |
| Version 1.2 | Mattia Tuor | 03.06.2026 | Tagesjournal erweitert |
| Version 2.0 | Mattia Tuor | 08.06.2026 | Tagesjournal erweitert |
| Version 2.1 | Mattia Tuor | 09.06.2026 | Tagesjournal erweitert |
| Version 2.2 | Mattia Tuor | 10.06.2026 | Tagesjournal erweitert |

# 1. Einleitung

## 1.1 Projektbeschreibung

Da ich regelmässig ins Gym gehe, habe ich mich schon länger gefragt, wie ich mein Training am besten dokumentieren kann. Ich wollte eine Möglichkeit haben, meine Wiederholungen, das verwendete Gewicht, Pausen und meine Trainingstage übersichtlich festzuhalten – alles an einem Ort. Als ich mir bestehende Apps angeschaut habe, war ich schnell enttäuscht: Die meisten sinnvollen Lösungen sind hinter Abonnements versteckt, mit Werbung überhäuft oder bieten Funktionen an, die ich gar nicht brauche. Eine einfache, saubere App, die genau das tut, was ich möchte, 1ohne Ablenkung und ohne Kosten, habe ich nicht gefunden. Deshalb habe ich mich entschieden, diese App selbst zu entwickeln und daraus mein Abschlussprojekt zu machen.

Ziel des Projekts ist eine mobile Applikation zur Erfassung und Auswertung von Krafttrainings. Ich kann Workouts erstellen, diesen beliebig viele Übungen zuordnen und pro Übung einzelne Sätze mit Gewicht und Wiederholungszahl erfassen. Alle Daten werden dauerhaft gespeichert und sind jederzeit abrufbar. Zusätzlich bietet die App eine Trainingshistorie sowie statistische Auswertungen, die mir einen Überblick über meine Trainingsregelmässigkeit und meinen Gewichtsfortschritt geben.

Technisch basiert die Applikation auf einem modernen Client-Server-Modell. Das Frontend wird mit React Native und Expo entwickelt, was eine plattformübergreifende Nutzung auf iOS und Android ermöglicht. Das Backend besteht aus einem Node.js-Server mit dem Express-Framework, der über eine REST API mit dem Frontend kommuniziert. Als Datenbank kommt SQLite zum Einsatz, auf die über den ORM Prisma zugegriffen wird. SQLite wurde bewusst gewählt, da kein separater Datenbankserver benötigt wird und sich die Datenbank direkt im Projekt befindet – was die Entwicklung und den Betrieb der App deutlich vereinfacht.

## 1.2 Mögliche Risiken

Zu viele Features: Da die App viele mögliche Funktionen bieten könnte, besteht das Risiko, dass ich mir zu viel vornehme und den Zeitplan nicht einhalten kann. Ich habe mich deshalb bewusst auf die wichtigsten Funktionen beschränkt: Workouts erstellen, Übungen und Sets erfassen sowie die Trainingshistorie. Zusatzfeatures wie eine Kalenderansicht werden nur umgesetzt, wenn noch genügend Zeit vorhanden ist.
Login & Authentifizierung: Ein Login-System wäre eine nützliche Ergänzung, ist aber technisch aufwändig. Die Umsetzung einer sicheren Benutzerverwaltung würde viel Zeit beanspruchen, die ich lieber in die Kernfunktionen der App investiere. Deshalb habe ich entschieden, dieses Feature vorerst wegzulassen und es nur bei verbleibender Zeit als Zusatz umzusetzen.

# 2. Planung

Abbildung 1: Zeitplan von GitHub Projects schön dargestellt in einem Gantt-Diagramm.

2.1 Terminplan

## 2.2 Entscheidungsmatrix

Bewertung: 1 = schlecht, 2 = mittel, 3 = gut

Frontend

| Option | Aufwand (×3) | Vorkenntnisse (×3) | Plattform (×2) | Eignung (×2) | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| React Native / Expo ✓ | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 |
| Flutter | 2 | 1 | 3 | 2 | 19 |
| Native iOS / Android | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 |

Da ich bereits Erfahrung mit React Native und Expo hatte, war dies die naheliegendste Wahl.

Backend

| Option | Aufwand (×3) | Vorkenntnisse (×3) | Eignung (×2) | Community (×2) | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Node.js / Express ✓ | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 |
| Django (Python) | 2 | 1 | 2 | 3 | 20 |
| Spring Boot (Java) | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 |

Node.js mit Express kannte ich bereits aus früheren Projekten.

Datenbank

| Option | Aufwand (×3) | Setup (×3) | Eignung (×2) | Prisma-Support (×2) | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SQLite + Prisma ✓ | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 |
| PostgreSQL | 2 | 1 | 3 | 3 | 21 |
| MongoDB | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 |

SQLite wurde gewählt, da kein separater Datenbankserver benötigt wird.

# 3. Hauptteil

## 3.1 Vorgehen und Zwischenschritte

## 3.2 Ergebnis der Arbeit

## 3.3 Funktionsbeschreibung

## 3.4 Arbeitsjournal

### Woche 1

#### Tag 1 – 01.06.2026

Abbildung 2: Startbildschirm der GymTracker-App mit Willkommenstext und Navigationsleiste

Heute habe ich mit dem Projekt gestartet und zunächst ein GitHub Repository eingerichtet. Anschliessend habe ich ein GitHub Project erstellt, alle Milestones und Issues angelegt und diese auf der Roadmap eingeplant, damit ich während der gesamten Projektzeit einen klaren Überblick über den Fortschritt habe. Danach habe ich die Grundstruktur der Dokumentation erstellt – Titelblatt, Inhaltsverzeichnis, Änderungstabelle und die wichtigsten Kapitel wurden angelegt und vorbereitet. Zum Schluss habe ich mit der eigentlichen Entwicklung begonnen. Mit Expo habe ich ein neues React Native Projekt initialisiert und geprüft, ob die App korrekt auf dem Emulator startet. Danach habe ich die Projektstruktur aufgebaut und die Ordner für Screens, Komponenten und API-Services angelegt, damit der Code von Anfang an übersichtlich und erweiterbar bleibt.

#### Tag 2 – 02.06.2026

Abbildung 3:
Startbildschirm der GymTracker-App mit unterer Tab-Navigation (Home, Workout, Historie, Statistiken)

Heute habe ich die Navigation der App eingerichtet und das Backend aufgesetzt. Als erstes habe ich React Navigation installiert und einen Bottom Tab Navigator erstellt. Dafür habe ich die drei fehlenden Screens WorkoutScreen.js, HistoryScreen.js und StatsScreen.js als Placeholder angelegt sowie die Datei AppNavigator.js erstellt, welche die gesamte Navigation der App verwaltet. Die App.js wurde so angepasst, dass sie nur noch den AppNavigator lädt. Nach dem Start der App waren unten vier Tabs sichtbar – Home, Workout, Historie und Statistiken – und die Navigation zwischen den Screens funktionierte einwandfrei. Anschliessend habe ich das Backend aufgesetzt. Ich habe einen separaten backend Ordner erstellt und dort ein neues Node.js Projekt mit Express initialisiert. Zusätzlich habe ich cors installiert, damit das Frontend später problemlos mit dem Backend kommunizieren kann, sowie nodemon als Entwicklungshilfe, damit der Server bei Änderungen automatisch neu startet. Als ersten Test habe ich einen /health Endpoint erstellt und den Server gestartet. Der Aufruf von http://localhost:3000/health im Browser hat den erwarteten Status zurückgegeben, was heisst: der Server läuft korrekt.

#### Tag 3 – 03.06.2026

Abbildung 4: Prisma Studio im Browser mit leerer Datenbanktabelle („No results found")

Heute habe ich die Datenbank eingerichtet und Prisma als ORM ins Backend integriert. Zuerst habe ich Prisma mit dem Befehl npx prisma init initialisiert, wobei SQLite als Datenbank gewählt wurde. Da ich Prisma Version 7 verwende, musste die Datenbankverbindung nicht in der schema.prisma definiert werden, sondern wird über die bereits automatisch generierte prisma.config.ts Datei verwaltet. Nach der Anpassung der schema.prisma habe ich mit npx prisma migrate dev --name init die Datenbank erstellt. Die Datei dev.db wurde dabei automatisch angelegt. Zum Abschluss habe ich Prisma Studio mit npx prisma studio gestartet und konnte die Datenbank erfolgreich im Browser aufrufen.

### Woche 2

#### Tag 4 – 08.06.2026

Abbildung 5: Formular zum Erstellen eines neuen Workouts mit Eingabefeld für den Workout-Namen und Speichern-Button

Heute habe ich das Datenmodell für die App im Prisma-Schema definiert. Da die Datenbankverbindung und die ORM-Integration bereits in den letzten Tagen erfolgreich abgeschlossen wurden, konnte ich heute direkt mit der Modellierung der eigentlichen Datenstruktur beginnen. Als erstes habe ich das Workout-Modell erstellt (Issue #7). Ein Workout enthält einen Namen sowie ein Erstellungsdatum und dient als übergeordnete Einheit, der alle Übungen zugeordnet werden. Anschliessend habe ich die Modelle für Exercise und Set ergänzt (Issue #8). Eine Exercise (Übung) ist immer einem bestimmten Workout zugeordnet und enthält den Namen der Übung. Ein Set gehört zu einer Exercise und speichert das verwendete Gewicht in Kilogramm sowie die Anzahl der Wiederholungen. Diese Beziehungen (Relations) habe ich korrekt mit Prisma-Fremdschlüsseln abgebildet, sodass die Verknüpfungen zwischen den Tabellen in der Datenbank automatisch erzeugt werden. Nach der Modelldefinition habe ich eine neue Prisma-Migration erstellt und ausgeführt. Prisma Studio hat mir bestätigt, dass alle drei Tabellen – Workout, Exercise und Set – korrekt in der Datenbank angelegt wurden und die Relations wie erwartet funktionieren. Damit ist Milestone 1 vollständig abgeschlossen. Die gesamte Grundlage – Projektsetup, Navigation, Backend, Datenbankanbindung und Datenmodell – ist bereit für die Umsetzung des eigentlichen Workout-Trackings in Milestone 2.

#### Tag 5 – 09.06.2026

Abbildung 6: Prisma Studio – gespeicherter Workout-Eintrag „Pull" mit ID und Erstellungsdatum in der Datenbank

Heute habe ich die ersten zwei Issues von Milestone 2 umgesetzt. In Issue #9 habe ich den WorkoutScreen.js von einem Placeholder zu einem funktionalen Screen ausgebaut. Der Nutzer kann einen Workout-Namen eingeben und über einen Speichern-Button absenden. Die Eingabe wird validiert – bei leerem Feld erscheint eine Fehlermeldung.

In Issue #10 habe ich den POST-Endpoint /workouts im Backend implementiert und den Screen damit verbunden. Da Prisma 7 einen Driver Adapter benötigt und dieser sich als instabil erwies, habe ich die Datenbankanbindung direkt mit better-sqlite3 umgesetzt. Das Prisma-Schema und die Migrationen bleiben weiterhin für die Datenbankstruktur zuständig. Ein Problem war der Datenbankpfad, da nodemon das Script aus backend/ startet, index.js aber unter backend/src/ liegt, musste der Pfad mit import.meta.url und path.join absolut aufgelöst werden. Nach dieser Korrektur wurde das erste Workout erfolgreich gespeichert und in Prisma Studio verifiziert.

#### Tag 6 -10.06.2026

Heute habe ich die Issues #11 und #12 umgesetzt. Zuerst habe ich im Backend einen GET-Endpunkt /workouts erstellt, der alle gespeicherten Workouts aus der SQLite-Datenbank in absteigender Reihenfolge zurückgibt. Anschliessend habe ich zwei weitere Endpunkte für Übungen ergänzt: ein GET /workouts/:id/exercises zum Abrufen aller Übungen eines Workouts sowie ein POST /workouts/:id/exercises zum Hinzufügen einer neuen Übung. Im Frontend habe ich den WorkoutScreen grundlegend erweitert. Er zeigt nun beim Start eine scrollbare Liste aller vorhandenen Workouts an, die direkt beim Laden der App vom Backend abgerufen werden. Tippt der Nutzer auf ein Workout, öffnet sich eine Detailansicht mit allen zugehörigen Übungen. Über einen Button kann der Nutzer ein Modal öffnen, in dem er eine neue Übung erfassen und speichern kann. Die Übung wird nach dem Speichern sofort in der Liste angezeigt, ohne dass die Seite neu geladen werden muss.

## 3.5 Testplan

# 4. Zusätzliches

## 4.1 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Zeitplan von GitHub Projects schön dargestellt in einem Gantt-Diagramm.	4

Abbildung 2: Startbildschirm der GymTracker-App mit Willkommenstext und Navigationsleiste	6

Abbildung 3: Startbildschirm der GymTracker-App mit unterer Tab-Navigation (Home, Workout, Historie, Statistiken)	6

Abbildung 4: Prisma Studio im Browser mit leerer Datenbanktabelle („No results found")	7

Abbildung 5: Formular zum Erstellen eines neuen Workouts mit Eingabefeld für den Workout-Namen und Speichern-Button	7

Abbildung 6: Prisma Studio – gespeicherter Workout-Eintrag „Pull" mit ID und Erstellungsdatum in der Datenbank	8

## 4.2 Quellenverzeichnis